אגף/מחלקה: תפעול דרום/הנדסת תנועה דרום

הנדון: פרדס-חנה – כרכור, סיכום סיורים שנערכו בתאריכים: 26.07.11 וב – 06.09.11

מעבר למסוף תחבורה ציבורית פ"ח – כרכור (תחנת רכבת קיסריה)

משתתפים: אינג' יוסי ימיני – מהנדס המועצה.

אינג' ילנה גלפרין – מהנדסת "אגד" הנדסת תנועה דרום

תמר קינן – מנכ"ל "תחבורה היום ומחר"

דוד אילני – פקח אזורי "אגד"

צח סלומון – הנדסת תנועה דרום "אגד"

- מבוא:

  - נערך מפגש במסוף תחנת הרכבת כולל סיור בדרכי הגישה והיציאה מהמסוף.

  - נערך סיור מלא במסלולי הקווים 3, 5 כולל קביעת מיקום מדוייק להצבת תחנות כנדרש.

  - נקבע לקיים סיור נוסף לקביעת תחנות בקו 4 ונושאים נוספים.

- רשימת סעיפים באחריות ביצוע מועצת פרדס-חנה – כרכור

  - במסוף הרכבת – יש להאריך את רציף מס' 1, כך שחלקו החדש יוקצה לרציף הורדה.

- יש לשנות מבנה הסככות הקיימות, כך שלנוסעים יהיה שדה ראייה לכניסת האוטובוס לרציף התחנה.

  - הסדרת צומת T בדרך הרכבת + מדידה חדשה של הרדיוסים + שינוי הסדרי התנועה, כך שיידרש מתן זכות קדימה למגיעים לצומת מכיוון מזרח.

  - הסדרת צומת אנדרטת הנח"ל, הגדלת הרדיוסים לפנייה בהתאמה לגודלם של האוטובוסים.

לבחון אפשרות להצבת תחנות, בשני כיווני הנסיעה, בצמוד לצומת אנדרטת הנח"ל.

יש להחליט על תכנית גישה להולכי רגל (מדרכה).

  - גיזום ענפים וצמרות עצים בדרך הים בכביש הגישה למסוף.

  - המשך טיפול בהפיכת דרך עפר קיימת לכביש גישה ישירות למסוף הרכבת מהגשר אל מסוף האוטובוסים, בצמוד לפסי הרכבת.

  - המועצה תשלח תכנית מדידה מצב קיים לאינג' ילנה גלפרין "אגד" תוך שיתוף פעולה מקצועי.

  - אבני השפה יסומנו בתמרור 511 (אדום-צהוב) עפ"י חוק בכל התחנות הקיימות והחדשות.

  - כל תמרורי 505 יוחלפו לתמרורים חדשים ותקינים.

  - דגלי התחנות/סככה, ימוקמו בקצה סימון אבני השפה, בחלקו הקדמי של רציף התחנה בכיוון הנסיעה.

(שילוט וכתוביות מספרי הקווים ויעד הנסיעה על-גבי התמרורים באחריות "אגד".)

- שינויים נדרשים ע"י "אגד"במסלולי הקווים המוצעים על-ידי חברת "עדליא":

מצורפות מפות להמחשה.

  - במסלולי קווים 3 + 5: לאחר הגיעם למרכז המושבה, מתוכנן המשך הקווים כדלקמן:

ימינה לדקלים, ימינה לפיק"א, ימינה לבוטנים. בעבר היה מתוכנן לפנות שמאלה לדרך למרחב.

מאחר ונבנה שטח הפרדה בדרך למרחב, יידרשו האוטובוסים לפנות ימינה לכיוון המרכז ולבצע פניית פרסה במעגל התנועה בכיכר האורגים ולחזור למסלול. מסלול סיבוב זה מיותר, לא יעיל ומטריד את הנוסעים שרוצים להגיע ממרכז המושבה לשכונות.

    - אין מיקום ראוי לתחנה חדשה ברח' הבוטנים, שזוהי מהות הסיבוב כולו.

    - בעתיד הקרוב מתוכנן להיפתח מרכז "ביג" בצומת דרך הים/דרך הנדיב. "אגד" יידרש למתן פתרון לציבור הנוסעים הרוצים להגיע למרכז זה.

    - מוצע לאפשר לקווים 3 ו – 5 לאחר הגיעם למרכז המושבה לבצע פניית פרסה בכיכר אלונים ולחזור לשכונות.

3.2 במסלול קו 3: החזרה ממרכז המושבה  עד דרך למרחב/החשמונאים ללא שינוי, במקום לפנות ימינה

לחשמונאים לפי המסלול המקורי, יפנה שמאלה לחשמונאים, ימינה לפדויים, ימינה לאתרוג, ימינה

לדרך למרחב, שמאלה לחשמונאים והמשך עפ"י המסלול.

קטע זה ייתן מענה לקופ"ח ולרח' הכרם.

3.3 רשימת תחנות מוצעות/קיימות (מספרי התחנות, כפי שמופיעים בקובץ תחנות של המועצה)

תחנה מס' 2: ברח' גאולה – 17 מטר מהכניסה לחנייה - מוצעת.

תחנה מס' 3: מרכז מסחרי רח' מלאכי – 14 מטר לאחר הפנייה - מוצעת.

תחנה מס' 6: החשמונאים קצה הדשא – 3 מטר מהתחלת החנייה מול הגן - מוצעת.

תחנות מס' 9, 10: ברח' הכרם – לבטל חניות צמודות לתחנה, שתי חניות בכל כיוון - קיימות.

תחנה מס' 11: ברח' האתרוג – לסמן 511 3 מטר נוספים על חשבון חניות- קיימת.

תחנה מס' 13: רח' פדויים – לפני פסי האטה מטר אחד - מוצעת.

תחנה מס' 14: רח' עציון – להגדיל זווית כניסה ויציאה מרציף התחנה - קיימת.

תחנה מס' 17: דרך למרחב - קיימת.

תחנה מס' 20: ברח' פיק"א – הוספת 10 מטר מדרכה - קיימת.

תחנה מס' 20א':ברח' הבוטנים לפני המתנ"ס – לבטל 4 חניות (במידה והקו  לא יעבור, לא לביצוע) - מוצעת.

תחנה מס' 24: רח' עציון אחרי הדואר - מוצעת.

תחנה מס' 25: רח' עציון לפני בר-כוכבא - מוצעת.

תחנה מס' 26: ברח' מצדה  - משפחת גבאי - מוצעת.

תחנה מס' 27: בי"ס חורב – תחנה קיימת אך בעייתית, נדרש תשתית מדרכה + רציף - קיימת.

תחנה מס' 28: רח' מצדה ליד גן ציבורי – מיד לאחר אבן שפה מונמכת- מוצעת.

תחנה מס' 31: רח' הנשר – נדרש תשתית + מדרכה - מוצעת.

תחנה מס' 32: רח' הזמיר – להוריד הנמכה שצבועה 813 ולהציב תחנה - מוצעת.

תחנה מס' 40: התחייה 8 - מוצעת.

תחנה מס' 34: התחייה מול 23 - מוצעת.

רשם: צח סלומון

העתקים:

למשתתפים

מנהל אגף התנועה

מנהל משרד אגף התנועה

מנהל תכנון תנועה ארצי

מנהל מידע ובקרה ארצי

מהנדס תנועה ארצי

עמוס פולק – הנדסת ייצור תנועה, אגף משאבי אנוש, תו"פ

מנהל מח' הגדרות ארצי

רן בן-דוד – מחלקה כלכלית

רועי קפלן – מחלקה כלכלית